Ծրագրի նկարագիր

Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիրն իրականացվել է Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագրի գումարը 50 մլն ԱՄՆ դոլար է, որից 40 միլիոնը վարկային միջոցներն են, 10 միլիոնը՝
ՀՀ կառավարության և համայնքների համաֆինանսավորումը։

Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ողջ տարածքում՝ 2016-2025 թվականներին։

Ծրագիրը բաղկացած է չորս բաղադրիչից՝

1. մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով,

2. մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում,

3. ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում,

4. Ծրագրի կառավարում, ոռոգման համակարգերը կառավարող կազմակերպությունների և մարմինների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում։

Ծրագրի նպատակ

ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցմամբ, ինչպես նաև ՋՕԸ-ների ու ոռոգման համակարգերը կառավարող այլ կազմակերպությունների և մարմինների ինստիտուցիոնալ զարգացում:

Իրականացված աշխատանքներ

Ոռոգման համակարգերի 453677 մ ընդհանուր երկարությամբ հատվածների կառուցման/վերականգնման համար ծախսվել է 20,596,256,144 ՀՀ դրամ, որից շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմել է 19,039,003,938 ՀՀ դրամ։

Մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոսով

Կառուցվել է 7 ինքնահոս համակարգ՝ 37.439 կմ ընդհանուր երկարությամբ՝ շուրջ 2.4 մլրդ ՀՀ դրամ արժեքով, որից շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմել է ավելի քան 2.1 մլրդ ՀՀ դրամ։

Մայր ջրանցքների վերականգնում

Վերականգնվել են 4 ջրանցքի 9.463 կմ ընդհանուր երկարությամբ վթարային հատվածներ՝ շուրջ 1.3 մլրդ ՀՀ դրամ արժեքով, որից շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմել է շուրջ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ։

Երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում

Վերականգնվել են 50 ջրանցքի 127.785 կմ ընդհանուր երկարությամբ վթարային հատվածներ՝ ավելի քան 8.1 մլրդ ՀՀ դրամ արժեքով, որից շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմել է ավելի քան 7.4 մլրդ ՀՀ դրամ։

Ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում

Հանրապետության 111 բնակավայրում հիմնանորոգվել է 278.990 կմ ընդհանուր երկարությամբ ոռոգման ներտնտեսային ցանց՝ ընդհանուր շուրջ 8.8 մլրդ ՀՀ դրամ արժեքով, շինարարական աշխատանքների արժեքը՝ շուրջ 8.3 մլրդ ՀՀ դրամ։

Տեխնիկական վերազինում

ՋՕԸ-ների համար ձեռք են բերվել ավելի քան 530 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով ապրանքներ և տրանսպորտային միջոցներ`

- 5 բարձր անցանելիության ավտոմեքենա,

- 15 կիսաբեռնատար ավտոմեքենա,

- 5 էքսկավատոր,

- 16 ուլտրաձայնային հոսքաչափ,

- 15 ջրի հոսքի արագությունը չափող-գրանցող սարք,

- 60 համակարգչային լրակազմ,

- 20 պոլիէթիլենային խողովակների եռակցման սարք։Արդյունքային ցուցանիշներ

Արդյունքային ցուցանիշներ

Ծրագրի իրականացման արդյունքում գերակատրվել են ի սկզբանե նախանշված արդյունքային ցուցանիշները.

| Աշխատանքներ | Նախատեսված | Վերականգնված |
| --- | --- | --- |
| Մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոսով | 37.4 կմ | 37.4 կմ |
| Մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում | 62.3 կմ | 137.2 կմ |
| Ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում | 277.8 կմ | 279.0 կմ |
| Ընդամենը | 377.5 կմ | 453.7 կմ |

| Արդյունքներ | Նախատեսված | Ձեռք բերված |
| --- | --- | --- |
| Էլեկտրաէներգիայի տարեկան տնտեսում, մլն կվտ/ժամ | 14.4 | 15.1 |
| Շահագործման ծախսերի կրճատում, մլն դրամ/տարի | 250 | 280 |
| Ոռոգելի հողատարածքների աճ, հազ. հա | 10.4 | 12.2 |
| Շահառուների քանակ, մարդ | 114,382 | 169,488 |
| Տնտեսվող ոռոգման ջուր, մլն խմ | 102.4 | 119.7 |